# SHIFTEE HR SYSTEM

향후 기획 및 로드맵

작성일: 2026년 5월 28일

# Phase 5: 휴가 승인 워크플로우 이메일 통합

예상 소요: 2-2.5시간

## 5.1 이메일 함수 추가

- sendLeaveApprovalRequest(): 승인자에게 휴가 승인 요청 알림

- sendLeaveApprovalCompletion(): 신청자에게 승인 완료 알림

- sendLeaveRejectionNotification(): 신청자에게 반려 알림

## 5.2 휴가 API 통합

- 휴가 신청 생성 시 첫 번째 승인자에게 알림

- 각 승인 단계 완료 후 다음 승인자에게 알림

- 최종 승인/반려 후 신청자에게 알림

## 5.3 HTML 이메일 템플릿

- leaveApprovalRequest.html: 휴가 승인 요청

- leaveApprovalCompletion.html: 승인 완료

- leaveRejectionNotification.html: 반려 알림

# Phase 6: 직원관리 기능 확대

예상 소요: 4-5시간

## 6.1 퇴사 처리 기능

- 직원을 삭제하지 않고 퇴사 상태로 변경

- 퇴사일, 퇴사사유 기록

- employmentStatus 상태 관리

- API: PATCH /api/employees/[id]/resign

## 6.2 재직자 현황 대시보드

- 월별/연별 재직자 현황 조회

- 직급별 인원 분포

- 지점별 세부 현황

- API: GET /api/employees/stats/active

## 6.3 퇴직자 현황 대시보드

- 월별/연간 퇴사자 통계

- 직급별 구분

- 월 클릭 시 상세 퇴사자 목록

- API: GET /api/employees/stats/resigned

# Phase 7: 계약서 고급 기능

예상 소요: 2-3일

## 7.1 계약서 템플릿

- 재사용 가능한 계약서 템플릿 저장

- 템플릿별 기본 승인자 설정

- API: GET/POST/PATCH /api/contract-templates

## 7.2 계약서 버전 관리

- 계약서 수정 시 자동 버전 생성

- 버전 히스토리 조회

- 버전별 파일 다운로드

# Phase 8: 모바일 앱 개발 (Expo React Native)

예상 소요: 5-7일

## 8.1 계약서 서명 화면 (우선순위 1)

- 내 서명 대기 계약서 목록

- 내 승인 대기 계약서 목록

- PDF 미리보기

- 서명 및 제출

## 8.2 출퇴근 화면 (우선순위 2)

- 출근/퇴근 버튼

- GPS 위치 자동 수집

- 지오펜스 확인

- 출퇴근 기록 및 월간 통계

## 8.3 휴가 신청 화면 (우선순위 3)

- 휴가 유형 선택

- 날짜 선택

- 사유 입력

- 신청 및 현황 추적

# Phase 9: 클라우드 배포

예상 소요: 1-2일

## 9.1 Vercel 배포

- Next.js 웹 애플리케이션 배포

- 자동 빌드 및 배포 설정

- 환경 변수 관리

## 9.2 데이터베이스 (Supabase/AWS RDS)

- PostgreSQL 클라우드 마이그레이션

- 백업 및 복구 설정

- 보안 설정 및 접근 제어

# Phase 10: 추가 기능

## 10.1 급여 관리

- 기본급, 수당, 공제 항목 관리

- 월급 지급 및 급여명세서 발급

## 10.2 인사평가

- 평가 항목 및 등급 관리

- 연간 평가 추적

## 10.3 조직도

- 부서별 조직 구조 시각화

- 보고 관계 표시